## Slide 1
EJIT 整体架构与完成情况
EmbeddedJIT · 时间窗常量 + 运行时特化 · 2026 上半年
① 范式: 时间窗常量 + 运行时特化 ✓
▼
源码层 ② Clang 6 属性标注面 (ejit_entry/_period/_period_arr/_period_arr_ind/_may_const/_period_lc) ✓
▼
AOT 编译期 (两阶段)
O2/O3前: ③ 两阶段bitcode提取✓ ④ may_const双重保留+预优化✓ ⑤ 协调器PASS5✓
O2/O3后: ⑥ Period注册✓ ⑦ 单函数Wrapper+稠密索引✓ ⑧ 生命周期护栏✓ ⑨ 双轨注册✓
▼ @__ejit_bitcode + 弱符号表
运行时特化引擎 业务调用 → wrapper jit_entry → 命中缓存跳转 / 失败 fallback AOT
⑩ 缓存LRU✓ → ⑪ 调度器✓ → ⑫ Bitcode加载器✓ → ⑬ 优化流水线✓
→ ⑭ PASS6 结构体字段常量替换 ★核心价值✓ → ⑮ OrcJIT(LLJIT+JITLink)✓
代码内存: ⑯ EJitCodePool (SRE 4K内存池, 可选启用) ✓
▼
异步编译调度 / Taskpool (当前分支重点)
⑰ 单worker调度✓ ⑱ 跨核共享单worker△ ⑲ 无锁队列+去重+分桶缓存✓ ⑳ version失效✓
横切支柱 (贯穿所有层)
㉑ 稠密槽注册表✓ ㉒ 注册暂存+冻结✓ ㉓ SRE平台抽象△ ㉔ 并发原语层✓
㉕ LLVM裁剪三层✓ (53.a 117MB→单ejit.o 32MB) ㉖ BareMetal裸核✓ (no-op头+POSIX桩)
完成情况统计
24
✓ 已实现使用
代码完成并接入
2
△ 代码完成待真机
待 aarch64 SRE多核验证
26 个技术点 · 覆盖 6 个域
▎工作量数据
~23.6K
新增代码(含测试)
14.7K
源码
6.7K
测试用例
603
分支提交
15
设计文档
aarch64大端
SRE裸核
6+6
Clang属性与Pass
2
编译模式
项目立项
05.09
设计文档首版
05.15
AOT pass主体
05.20
运行时特化
05.25
aarch64 bare-metal裁剪
06.10
SRE code pool
06.15
demo打通
06.16
4K内存池+taskpool
06.18
跨核共享worker
06.22

## Slide 2
EJIT 详细技术项
26 个技术点 · 6 个域 · 实现状态 · 关键设计决策
#
技术点
层
状态
关键设计决策
①
时间窗常量+运行时特化
全局
✓
立身之本: 时间窗内数据当编译期常量特化, 失败回退AOT
②
Clang 6 属性标注面
前端
✓
may_const 软标注(丢失安全); Attr.td→SemaEJIT→CGEJIT 全链路
③
两阶段 bitcode 提取嵌入 PASS1
AOT
✓
O2前提取调用图闭包, embed @__ejit_bitcode (提取改CloneModule+删)
④
may_const 双重保留 + AOT预优化
AOT
✓
LLVM层kind保留 + GV偏移回退(v1.7) + reAnnotate; PASS1↔PASS6纽带
⑤
AOT 协调器 PASS5
AOT
✓
调度PASS2→3→4 + hasAnyEjitMetadata快速返回 + 一致性诊断
⑥
Period/静态变量注册 PASS2
AOT
✓
生成 ejit_register_period_array / static_var 注册调用
⑦
单函数 Wrapper + 稠密索引 PASS3
AOT
✓
演进: 名字哈希→运行时稠密funcIndex(防碰撞); JIT失败fall原函数体
⑧
时间窗生命周期护栏 PASS4
AOT
✓
ejit_period_lc 函数入口deactivate / 出口activate, 同序配对
⑨
双轨运行时注册体系
AOT
✓
global_ctors构造器 + __ejit_registry_*[]静态表(裸核); 超出设计
⑩
编译缓存 LRU
运行时
✓
iterator内嵌O(1); cacheKey=funcIdx<<32|dims; 三重上限+period失效
⑪
编译调度器 CompileDriver
运行时
✓
热路径单哈希查缓存, miss走compileCold(解码/验证/编译/入缓存)
⑫
Bitcode 加载器 ModuleLoader
运行时
✓
funcIdx稠密键(非funcName); 缓存period元数据; 幂等/冲突拒绝
⑬
JIT 优化流水线 EJitOptimizer
运行时
✓
参数替换→InstCombine→PASS6→L1/L2/L3; Inline禁用(AOT预内联)
⑭
结构体字段常量替换 PASS6 ★
运行时
✓
核心价值: may_const load→GEP算offset→读内存→构造Constant; 三模式
⑮
OrcJIT 引擎 EJitOrcEngine
运行时
✓
LLJIT+JITLink替代MCJIT; per-cacheKey JITDylib隔离; Large code model
⑯
SRE 机器码内存池 EJitCodePool
运行时
✓
2MiB池接管JITLink代码内存, 4K内存池(同页装512函数); callback注入可单测
⑰
纯异步单 worker 调度
taskpool
✓
producer入队即返回fallback, 平台task上单worker轮询; CompileCallback解耦
⑱
跨核共享单 worker taskpool
taskpool
△
POD共享blob+CAS选举owner; generation代际隔离; 代码✓待真机验证
⑲
无锁队列+去重+分桶缓存
taskpool
✓
Vyukov MPSC(SC硬约束→固定1worker); 32桶隔离rehash; commit gate锁内校验
⑳
SwitchController version 失效
taskpool
✓
逐实例version单调; toggle后三层全懒失效; 8×256二维数组零分配
㉑
稠密槽注册表管理
横切
✓
注册期单线程分配稠密槽(lifecycle[0,8)/funcIndex[0,4096)), 无锁
㉒
注册暂存 + 双路径 + 冻结
横切
✓
构造期暂存→init消费; 构造器/静态表双路径; taskpool下冻结注册
㉓
SRE 平台抽象层
横切
△
头抽象+链接择一; 平台符号无weak fallback(缺失即链接错); host✓ SRE待接入
㉔
并发原语层
横切
✓
EJitAtomic(__atomic_*)/EJitRwLock(双变量)/EJitIpcLock(短临界区)
㉕
LLVM 裁剪三层体系
横切
✓
源码宏排除+EJitPassBuilder+lipo.py; 53.a(117MB)→单ejit.o 32MB
㉖
BareMetal 裸核运行时
横切
✓
EJIT_FREESTANDING; no-op std头+POSIX桩库; std::mutex→BareMetalMutex
图例: ✓ 已实现使用(24) △ 代码完成待真机验证(2) ★ 核心价值

## Slide 3
编译器的技术规划与畅想
AI × 传统编译器 · 用 AI 改造编译器本身
用 AI 改造传统编译器本身（而非用编译器服务 AI）· 两大落点：① 产出更优代码（性能） ② 自身/产物更小更快（小型化）
▎渐进落地方向 (9) · 可工程化、能发论文+工业界会用
性能优化（让编译器产出更优代码）
1
学习型 Inliner 可解释化
蒸馏 MLGO 黑盒 → 决策树规则, 可审计/可移植
2
LLM Superoptimizer ★
LLM propose + Alive2 verify, 重写 10-30 条指令
3
神经代价模型
替代 RegAlloc/Scheduler 启发式(异构硬件撑不住)
4
PGO 无 profile 化
GNN 预测分支频次, 让 PGO 民主化
5
自动发掘 Combine 规则 ★
扫手写汇编 diff, 自动产真实 LLVM patch
小型化（编译器自身/产物更小更快）
6
学习型 Size Opt
-Oz 继承者, MLGO 换 size reward
7
LTO 学习型死代码消除
预测运行时不可达 symbol(冷代码后置)
8
AI 辅助 Pass 删除 / 瘦身
定制 PassManager + 裁剪编译器 binary
9
IR 学习型压缩
bitcode/MIR 专用字典, 分布式编译加速
▎颠覆性畅想 (精选) · 触及编译器根基假设
夯
自演化编译器
编译时持续学习优化规则并固化进下版本, 传统编译器 5 年内或被淘汰
夯
Verified-by-Default
AI 自动生成性质证明, 代码默认带形式化证书(无 UB/data race)
顶级
端到端可微编译器
整条 pipeline 离散决策连续松弛, 端到端梯度优化运行时间
顶级
程序综合替代编译
编译器重写算法本身(O(n²)→O(n log n)), I/O 等价+profile 验证
顶级
神经符号混合 IR
IR 节点可为神经嵌入, 中间阶段“模糊思考”后塌缩成符号
人上人
跨层联合优化
打破 编译器/OS/硬件 分层抽象, AI 学跨层隐性接口
人上人
多模态编译器
读代码+注释+commit+issue, 理解“程序意图”作优化信号
▎推荐切入路径
① 快速出成果建声誉 → 自动挖 Combine 规则(每周产真实 LLVM patch) ② 立大功 → LLM Superoptimizer(范式干净、Alive2 兜底) ③ 长跑 → 自演化 / Verified-by-Default